Planning de communication avec le client :

Semaine 1 :
-Réunion avec le client => comprendre ses besoins et objectifs pour le site web
-recherche sur les concurrents et les tendances du secteurs de la restaurantion et sur d’autre site web de menu maker
- Présenter une proposition  de stratégie de communication et de fonctionnalités du site web au client

Semaine 2 :

- Affiné le projet en fonction des commentaires du client
- Créer une maquette visuelle du site web avec différents modèles de menu
- Organiser une réunion avec le client pour discuter et valider la maquette visuelle
Semaine 3 :
- Développer le site web avec les fonctionnalités discutées et validées lors des réunions précédentes
- Créer une page d'accueil attrayante et intuitive
- créer un pdf et une mise en page du menu pour avoir le rendu de la création de menu(impression)
- Présenter une version bêta du site web au client pour qu'il puisse l'explorer et donner son feedback
- diffusion sur instagram et deliveroo
Semaine 4 :
- Effectuer des corrections et des améliorations basées sur les commentaires du client sur la version bêta
- Tester le site web sur les navigateurs demandés pour s'assurer de sa compatibilité et de son accessibilité
  - tester la diffusion sur le réseau social instagram et sur deliveroo
Semaine 5 :
- Finaliser la version du site web
- Effectuer les derniers tests pour garantir la vitesse de chargement et la qualité de l'expérience utilisateur
Semaine 6 :
- Organiser une réunion d'orientation avec le client pour lui montrer le site web complet et lui expliquer comment gérer les mises à jour et les commandes de menus
- Fournir une formation au client sur les fonctionnalités du site web et les bonnes pratiques en matière de gestion de contenu
Ce planning de communication est un exemple général qui peut être adapté en fonction des besoins et des spécificités du projet ainsi que des délais convenus avec le client.